
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH**

**KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO**

**NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

---------------🙦 🕮 🙤---------------



*Báo cáo tiến độ*

*khóa luận tốt nghiệP*

*XÂY DỰNG WEBSITE BÁN THỰC PHẨM*

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:** CÔ LÊ THỊ MINH CHÂU

**SINh VIÊN THỰC HIỆN:**

**nhóm 6:**

PHAN HOÀNG PHÚC 18110177

VÕ PHẠM HOÀNG QUÂN 18110184

*---Tp Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2022---*

**-------------------**

# Mục tiêu

* Nắm rõ các công nghệ xây dựng phần mềm hiện nay.
* Tìm hiểu các quy trình, nhu cầu trong việc quản lý của hàng.
* Xây dựng 1 website bán hàng và thanh toán online.
* Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng.

# Nội dung thực hiện

Tìm hiểu thông tin và công nghệ

* Tìm hiểu quy trình bán hàng và quản lý của hàng của Bách Hóa Xanh
* Tìm hiểu MERN stack để xây dựng trang web bán hàng.

Triển khai

* Thiết kế và triển khai Database cho trang web.
* Thiết kế giao diện website cho người mua hàng và người quản lý
* Triển khai xây dựng giao diện và chức năng của người mua hàng
* Xây dựng trang chủ.
* Xây dựng trang chi tiết sản phẩm.
* Xây dụng trang chi tiết giỏ hàng.
* Xây dựng trang điền thông tin thanh toán.
* Xây dựng trang chi tiết thanh toán.
* Xây dựng trang đăng nhập, đăng ký.
* Triển khai xây dụng giao diện và chức năng của người quản lý
* Xây dựng trang chủ.
* Xây dựng trang quản lý sản phẩm.
* Xây dựng trang quản lý đơn hàng.
* Xây dựng trang quản lý người dùng
* Xây dựng trang quản lý kho.
* Xây dựng trang hỗ trợ khách hàng.
* Kiển thử chức năng của website

Hoàn thiện

* Deploy Backend web lên Heroku và Frontend lên Netlify.
* Viết báo cáo khóa luận.

# Những nội dung đã thực hiện xong

* Thiết kế và triển khai Database cho trang web.
* Thiết kế giao diện website cho người mua hàng và người quản lý
* Triển khai xây dựng giao diện và chức năng của người mua hàng
* Xây dựng trang chủ.
* Xây dựng trang chi tiết sản phẩm.
* Xây dụng trang chi tiết giỏ hàng.
* Xây dựng trang điền thông tin thanh toán.
* Xây dựng trang chi tiết thanh toán.
* Xây dựng trang đăng nhập, đăng ký.
* Kiểm thử các chức năng đã hoàn thành

# Những nội dung chưa thực hiện được

* Triển khai xây dụng giao diện và chức năng của người quản lý
* Xây dựng trang chủ.
* Xây dựng trang quản lý sản phẩm.
* Xây dựng trang quản lý đơn hàng.
* Xây dựng trang quản lý người dùng
* Xây dựng trang quản lý kho.
* Xây dựng trang hỗ trợ khách hàng.
* Deploy Backend web lên Heroku và Frontend lên Netlify.
* Viết báo cáo khóa luận.

*Thành phố Hồ Chí Minh, … tháng 10, 2022*

**GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN**